测试版策划书

一、总思路

推进路线：

固定菜单入口 → 配置智能体 → 独立网页 → 截图OCR辅助 → 转人工→ 用户反馈/测试 → 深入开发

先做“低耦合、可快速验证”的版本，验证结果清楚以后，再决定要不要做更深的系统接入。

二、最终成果预览

1.教师登录 uLearning 后，在固定菜单里看到一个入口

例如：（三选一）

- AI操作助手

-使用指导

-教学功能讲解助手

2.点击后，跳转到一个新的独立网页。

这个新网页里提供：

- 对话框

- 常见问题快捷入口

- 截图上传

- 历史记录

- “没有解决，转人工”按钮

- 用户反馈按钮

3. 网页背后连接：

- 模型

- 知识库

- 截图 OCR / 视觉识别

- 日志记录

- 人工支持通道

三、每一步骤使用平台

1. 智能体配置平台

使用现已有的智能体管理后台：

- 建智能体

- 配系统提示词

- 配欢迎语和快捷问题

- 选默认模型

- 挂知识库

- 配基础测试环境

2. 工作流平台

使用现有的Dify工作流

- 用户问题处理流程

- 知识库检索

- OCR后文本进入模型

- 多模型路由

- 反馈数据记录

- 转人工逻辑分流

coze方便外部编辑，做参考/临时原型的工具

3. 新网页

uLearning前端页面：

- 固定菜单入口

- 跳转到独立网页

助手对话：

- 展示对话页面

- 上传截图

- 展示历史记录

- 展示反馈按钮

- 展示转人工按钮

4. 知识库

优先使用系统内当前可维护的知识库模块：

- 存储标准问答

- 存储不同端、语言、站点的知识

- 存储常见异常处理方案

- 后续持续更新

5. OCR / 图片理解

有两种方式：

方式一：

·直接接入现有能力（现有平台已经支持图片识别）

方式二：

用Dify + 支持图片理解的模型，或者单独接 OCR 服务

-目前只做识别截图中的标题、按钮、字段文字

6. 反馈与转人工

先接现有最轻的支持渠道：

- 客服团队

- 企业微信/飞书群

- 工单系统

- 邮箱

- 或后台人工处理入口

四、分阶段执行

阶段 1：产品定义

目标：明确当前版本产品的功能

完成：

- 确认入口形态：固定菜单 + 跳转独立网页

- 确认第一版功能范围：

- 文字问答

- 知识库检索

- 截图上传

- 简单 OCR 理解

- 用户反馈

- 转人工

平台：

- uLearning后台

- 文档/表格工具整理范围

产出：

- MVP 范围说明

- 功能清单

- 非功能清单

阶段 2：搭建知识库体系

目标：完整知识库

完成：

- 重新设计知识库结构

- 维度拆解：

- 客户端：Web / iOS / Android

- 语言版本

- 站点/学校版本

- 功能模块

- 知识统一结构：

- 功能名称

- 适用端

- 适用角色

- 页面入口

- 操作步骤

- 输入示例

- 截图说明

- 常见错误

- 风险提醒

- 更新时间

- 来源

- 对接客户团队/客服团队，获取真实问题

平台：

- 系统知识库模块

- 表格工具做采集池

- Dify做后续检索流程

产出：

- 第一版结构化知识库

- 首批高频问答

- 分端知识卡

阶段 3：配置智能体本体

目标：满足对话功能智能体

完成：

- 配系统提示词

- 配欢迎语

- 配快捷问题

- 配回答结构

- 配安全边界

系统提示词核心：

- 你是教师操作讲解助手

- 你的职责是讲解“怎么操作”

- 不默认替老师直接生成结果

- 不确定时先让老师提供截图或说明端别

- 回答顺序固定为：

- 功能在哪

- 先点什么

- 再点什么

- 输入框怎么写

- 结果怎么看

- 如何保存/下一步

- 遇到权限、系统异常、账号问题时，引导转人工

模型配置策略：

- 一个默认文字模型

- 一个图片理解模型

- 一个备选模型

平台：

- AI智能体管理后台

- Dify 工作流（如果模型路由在这里做）

产出：

- 可测试的智能体

- 模型配置方案

- 提示词文档

阶段 4：独立网页

目标：做出入口和对话功能

完成：

- 在教师端固定菜单增加入口

- 点击后跳转到新网页

- 新网页里做：

- 对话区域

- 常见问题区

- 截图上传

- 历史记录

- 反馈按钮

- 转人工按钮

平台：

- uLearning 前端

-页面路由系统

-后端接口连接 Dify / 智能体接口

产出：

- 新网页原型

- 可点击的前端页面

- 基础联调版本

阶段 5：接入截图 OCR 能力

目标：用户可通过截图获取答案

完成：

-新网页支持上传截图

- 截图先做基础校验

- OCR/视觉模型识别：

- 页面标题

- 可见按钮

- 字段文字

- 识别结果进入工作流

- 再结合知识库回答

逻辑：

用户发截图 → 判断是 Web / App 哪个页面 → 匹配知识条目 → 组织成操作讲解回答

平台：

- 新网页前端

- Dify 工作流

- OCR 或视觉模型服务

产出：

- 截图问答链路

- OCR识别策略

- 页面识别样例库

阶段 6：接入反馈和人工转接

目标：转接智能体无法回答的问题

完成：

- 回答后给用户按钮：

- 页面是否对应

- 是否解决问题

- 是否需要人工帮助

- 如果没解决：

- 记录问题

- 带上截图/对话/问题类型

- 跳转人工处理

- 同时这些问题沉淀回知识库

平台：

- 前端页面

- Dify 工作流

- 后台日志

- 客服/工单渠道

产出：

- 用户反馈机制

- 人机协同闭环

- 未解决问题池

阶段 7：做内部测试和教师试用

目标：通过测试确定产品可行性

完成：

- 用标准题库测试

- 找 5-10 位老师试用

- 重点看：

- 回答是否对得上页面

- 老师是否真的能完成操作

- 截图问法是否顺手

- 哪些问题必须转人工

- 根据数据调整知识库和提示词

平台：

- 测试环境

- 试用账号

- 反馈表格/日志后台

产出：

- 测试报告

- 高频失败问题清单

- 是否继续投入的判断依据

阶段 8：是否深入开发

目标：分析数据确认后续工作

满足条件：

- 老师使用频率明显高

- 截图问答链路已经稳定

- 知识库命中率足够高

- 人工转接问题有明显共性

- 现有方案已经出现明显上限

深入开发：

- 页面级嵌入

- 按钮高亮

- 更深的上下文识别

- 更复杂的教学辅助能力

五、总结

先用现有智能体平台 + Dify工作流 + 系统固定入口 + 独立对话网页，做出一个支持知识库问答、截图OCR、用户反馈和人工转接的最小可行版本；先验证真实教师是否愿意用、能不能解决问题，再决定是否进入更深的页面嵌入和正式开发。