小蜜蜂agent交付报告

项目说明、知识库说明与后续维护指南

报告人：何洁    统计日期：2026年8月10日

这份文档用于项目交接。接手者不需要先阅读代码，按照本文顺序即可了解小蜜蜂Agent的定位、已实现能力、知识来源、问题清单位置、启动方法、维护方法和当前不足。

TIPS

查看系统能回答的全部问题：打开小蜜蜂全部问题清单.xlsx。

启动系统方法：进入小蜜蜂Agent，运行 .codex_start_server.ps1。

要修改文字问答：查看 ulearning_teacher_faq.json 和 manual_2026_faq.json。

要维护图片或视频：查看“截图教程”“视频教程”和“指导视频”目录。

1. 项目基本信息

| 项目项 | 当前情况 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 小蜜蜂Agent |
| 服务对象 | uLearning平台教师 |
| 项目目录 | 小蜜蜂Agent |
| 默认地址 | http://127.0.0.1:8012/ |
| 前端 | 原生HTML、CSS、JavaScript |
| 后端 | Python ThreadingHTTPServer |
| 大模型 | DeepSeek，当前配置模型为 deepseek-chat |
| 当前阶段 | 可演示、可试用的教师操作指导测试版，尚不是正式生产系统 |

2. 项目定位

小蜜蜂Agent是一个面向uLearning教师的操作指导助手。它重点解决“入口在哪里、下一步点什么、为什么学生看不到、操作完成后怎样确认”等实际问题。

系统的核心目标是可以给出教师能够照着完成的操作步骤，并在有资料时同时提供图片和视频。

主要用户：使用ULMS、Uclass及相关教师功能的老师、助教和课程管理员。

主要任务：课程、班级、教学团队、课件资源、作业、讨论、课堂、考试、题库、成绩和AI工作台操作指导。

回答方式：优先提供入口位置、编号步骤、完成检查和必要提醒。

对话边界：允许正常闲聊和通用交流，但回答后会回到uLearning助手身份。

3. 已实现的功能

3.1 聊天和历史记录

支持新建对话、输入问题、多行输入、发送状态和错误提示。

支持用户问题重新编辑、复制；支持助手回答复制和重新生成。

对话历史保存在当前浏览器的localStorage中，刷新页面后可以恢复。

历史记录尚未接入账号系统，不能跨浏览器、跨电脑同步。

3.2 教程展示

答案统一提供“文字解答、图片教程、视频教程”三个页签。

图片教程左侧显示步骤，右侧显示截图，支持点击步骤和左右翻页。

同一教程中的截图使用统一白色画布，切换时页面不会忽大忽小。

截图页数严格等于真实截图数量，不再复制图片凑步骤。

没有图片或视频时保留统一页签，并提示暂未提供。

3.3 智能问答和推荐

系统区分闲聊、知识范围询问、平台操作问题、故障问题和未收录问题。

平台操作问题只采用最强匹配答案，避免把多个相似流程混在一起。

回答后推荐2至3个相关的下一步或相邻功能，尽量排除当前问题本身。

未命中知识库的平台问题会提示用户补充页面、按钮和报错，并记录到 unanswered_questions.jsonl。

3.4 中英文

左下角可一键切换中文和English，侧边栏宽度保持不变。

页面按钮、输入提示、教程页签、反馈窗口和推荐问题支持英文。

英文问题会先转换为中文检索，再把答案和推荐问题翻译成英文。

历史记录不会随语言切换自动翻译；图片和视频暂时沿用中文版。

3.5 反馈

支持点赞、点踩和转人工反馈。

反馈保存在 feedback 目录的Excel表中。

当前“转人工”是提交反馈记录，并没有真正连接在线客服坐席或工单系统。

4. 现有知识库

下面的统计来自当前运行中的项目，而不是旧版审计报告。

| 知识内容 | 数量 | 当前用途 |
| --- | --- | --- |
| 基础教师FAQ | 237条 | 正式参与文字问答检索 |
| 2026教师手册FAQ | 51条 | 正式参与文字问答检索；其中ULMS 46条、Uclass 5条 |
| 可检索问答合计 | 288条 | 后端 /api/chat 的主要知识来源 |
| 截图教程 | 96组 / 320张 | 在图片教程页签中展示 |
| 视频教程 | 29个 | 在视频教程页签中播放 |

4.1 已接入正式回答流程的知识

ulearning_teacher_faq.json：基础教师问答。

manual_2026_faq.json：从ULMS和Uclass 2026教师手册整理出的问答。

manual_2026_guides.json：2026手册图片教程及中英文步骤。

screenshot_guide_translations_en.json：原截图教程英文步骤。

截图教程目录：前端实际展示的步骤图片。

视频教程和指导视频目录：前端实际播放的视频。

4.2 已保存但尚未接入在线检索的资料

help知识库.docx及其构建产物。

切片读取知识库目录中的 knowledge_chunks.jsonl 和 knowledge_base.md。

网页截图知识库、uLearning产品白皮书等源文档。

不完全前置条件功能.txt；该文件目前为空。

当前健康接口显示 helpKnowledgeCount、chunkKnowledgeCount、screenshotKnowledgeCount 和 preconditionKnowledgeCount 均为0。因此这些资料不能描述为已经在线检索使用。当前运行模式是 deepseek_faq_text_only。

5. 全部问题在哪里查看

人工查看全部问题时，以以下Excel为准：

小蜜蜂全部问题清单.xlsx

| 工作表 | 问题数 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 图文视频齐全 | 21 | 同时有文字、图片和视频 |
| 单项媒体教程 | 104 | 有文字，并配图片或视频中的一种 |
| 仅文字解答 | 163 | 当前没有图片和视频 |

表格可按问题种类、教程形式、截图数、适用系统和来源进行筛选。它适合产品、运营和知识库维护人员检查覆盖范围。

系统运行时实际读取的是以下JSON：

小蜜蜂Agent\ulearning_teacher_faq.json

小蜜蜂Agent\manual_2026_faq.json

简单理解：Excel用于人看和统计，JSON用于程序检索和回答。修改Excel不会自动修改运行中的JSON。

6. 系统怎样回答一个问题

用户在网页输入问题。

后端判断问题属于闲聊、知识范围询问、平台操作、故障排查，还是未收录问题。

平台操作问题在288条FAQ中检索，只保留最强匹配结果。

后端把结构化答案整理成入口位置、编号步骤、完成检查和注意事项。

前端继续匹配对应的截图教程和视频教程。

系统根据FAQ关系和工作流生成相关问题按钮。

英文模式会把英文问题转换为中文检索，再翻译答案和推荐问题。

平台相关问题没有命中时，系统要求补充信息并写入 unanswered_questions.jsonl。

7. 主动排障能力

系统已经具备基于关键词和规则的主动排障。教师说“学生看不到作业”时，系统不会直接重复布置作业步骤，而会先检查前置条件。

作业看不到：检查发布状态、班级、学生入班、时间和账号。

考试或测验看不到：检查发布对象、考试时间、班级和状态。

课件、章节或单元看不到：检查发布、关联课件、班级和可见状态。

资源、视频或文档看不到：检查资源状态、位置、权限和发布时间。

公告看不到：检查是否发布、发布班级和学生课程。

按钮或入口缺失：检查账号角色、页面位置、负责班级和电脑端/App差异。

课程或班课缺失：检查学校机构、加入班级、学生名单和学期。

当前能力边界：它只会提出检查问题，不能直接读取uLearning后台的真实课程、权限、学生名单或发布状态，也不会记住每一个“是/否”回答形成完整诊断树。

8. 启动和使用

8.1 启动

打开小蜜蜂Agent。

在PowerShell中进入该目录。

运行启动脚本或直接运行Python后端。

浏览器打开 http://127.0.0.1:8012/。

powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\.codex_start_server.ps1

也可以直接运行：

python .\web_agent.py --port 8012

8.2 检查服务

http://127.0.0.1:8012/api/health

正常时应返回 ok=true，并显示FAQ、截图和视频数量。当前预期为288条FAQ、96组截图教程、29个视频教程。

8.3 配置说明

DeepSeek密钥保存在项目根目录的.env文件中。

交付报告不写入真实密钥。

.env已经列入.gitignore，不应上传到公开仓库。

服务目前只监听127.0.0.1，只能在当前电脑访问。

9. 知识库维护方法

9.1 新增或修改文字问答

先检索是否已有相同或相近问题，避免创建两个答案版本。

在对应FAQ JSON中新增或修改条目。

填写id、category、question、summary、keywords、answer和related。

answer至少包含entry、steps、check和risk。

步骤使用清晰的1、2、3操作，不写只有一句话的笼统回答。

related配置2至4个前置、下一步或常见分支，不能推荐当前问题本身。

9.2 新增图片教程

在截图教程目录建立与功能对应的文件夹。

按实际操作顺序放入step1、step2等图片。

每张图片准备准确的步骤说明；没有人工说明时可先OCR，再人工校正。

截图数量就是可翻页数量，不能复制同一张图片凑步骤。

尺寸较小的图片应补白到统一画布，不能拉伸变形。

同步检查中文问题、英文问题和教程别名是否能命中同一个教程。

9.3 新增视频教程

把视频放入视频教程或指导视频目录。

文件名使用清楚的功能名称。

确认视频问题和FAQ问题使用相同意图，例如“快速创建课程”和“创建课程”应共用教程。

运行媒体校验，确认文件路径有效。

9.4 重新导入2026教师手册

python .\scripts\import_2026_teacher_manuals.py --ulms .\build_cache\manual_import\ulms.docx --uclass .\build_cache\manual_import\uclass.docx

上面的命令使用当前缓存中的手册文件；如果手册移动了，应把两个路径替换为新文件的完整路径。导入后需要检查FAQ数量、图片页数、中文步骤、英文步骤和旧文件清理情况，不应只看脚本是否执行成功。

9.5 修改后必须运行的检查

python .\scripts\validate_faq.py

python .\scripts\validate_tutorial_media.py

python .\scripts\test_chat_routing.py

python .\scripts\test_troubleshooting.py

10. 当前不足和已知风险

| 问题 | 当前情况 | 影响 |
| --- | --- | --- |
| FAQ结构不完整 | 133条缺少check和risk | 回答缺少完成确认和风险提醒 |
| 步骤过短 | 115条不足两个明确步骤 | 部分回答仍不够适合第一次使用的老师 |
| 媒体覆盖不足 | 163个问题只有文字 | 图文视频三合一覆盖率不足 |
| 英文混排 | 41个英文图片步骤仍含中文按钮名 | 英文版阅读体验不统一 |
| 储备知识未接入 | 切片、help和前置条件知识计数均为0 | 已有资料没有参与在线检索 |
| 排障深度有限 | 规则式检查，无真实状态读取和多轮诊断树 | 不能自动确认故障根因 |
| 数据架构 | 无账号系统、数据库和正式客服 | 不能支持正式多用户运营 |
| 部署 | 仅本机HTTP服务 | 不能作为正式线上系统访问 |
| 安全 | 缺少鉴权、限流、请求大小限制和完整隐私机制 | 不适合直接公网开放 |
| 并发 | 反馈写入Excel，未见明确写锁 | 多人同时提交时可能冲突 |
| 测试 | 有脚本测试，但无完整CI和全量中英文回归 | 修改后仍可能出现回归 |
| 版本管理 | 大量最新文件尚未形成完整Git提交 | GitHub不能视为本地最新完整版本 |

11. 版本和交付状态

截至本报告统计时，主项目与Agent-TA中的核心程序、FAQ、手册问答和翻译文件内容一致。这个结论只表示本地两个目录的核心文件一致，不代表GitHub仓库已经包含全部本地成果。

11.1 交付时必须保留

index.html、app.js、styles.css、web_agent.py。

deepseek_prompt.md及智能体提示词文件。

ulearning_teacher_faq.json、manual_2026_faq.json、manual_2026_guides.json。

manual_2026_translations_en.json、screenshot_guide_translations_en.json。

截图教程、视频教程、指导视频目录。

scripts目录中的导入、校验、审计和测试脚本。

小蜜蜂全部问题清单.xlsx。

本报告。

11.2 后续接手检查清单

确认项目可以从新电脑完整启动。

确认 /api/health 返回288、96和29三个当前基准数量。

确认全部问题清单Excel与两个FAQ JSON数量一致。

补齐133条缺少check和risk的FAQ。

修正115条步骤不足的问题。

清理重复问题和冲突别名。

重新生成覆盖288条FAQ和96组截图的审计报告。

修复英文图片步骤中的中英文混排。

把确认后的全部成果提交并推送到GitHub。

正式上线前补充数据库、用户认证、安全、日志、监控和并发控制。

12. 当前测试结论

| 检查项 | 结果 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 服务健康检查 | 通过 | 模型已配置，FAQ和媒体均能加载 |
| 教程媒体校验 | 通过 | 96组截图、320张图片、29个视频路径有效 |
| 聊天分流测试 | 通过 | 闲聊、通用问答、排障和教程不串线 |
| 主动排障测试 | 通过 | 8类故障场景和3类普通操作场景通过 |
| FAQ完整性校验 | 未通过 | 仍有133条缺少check/risk，115条步骤不足 |

13. 最后说明

小蜜蜂Agent已经达到可演示、可试用、可继续扩充教师操作知识的阶段。它的主要产品形态、问答流程、图文视频展示、主动排障和中英文界面已经形成。下一阶段的重点不是继续增加零散界面功能，而是统一知识质量、补齐媒体、接入储备知识、完善测试和版本管理，并完成正式部署所需的用户、数据库、安全和监控能力。

后续维护人员如果只记住一件事：任何新增功能都必须同时检查文字答案、图片步骤、视频匹配、英文说明、相关推荐和自然语言命中，不能只新增一个文件就认为功能已经完成。